

1. **Цель программы:**

Создание воспитательно-образовательных, развивающих, здоровьеформирующих условий в МАДОУ в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для дошкольных образовательных учреждений, а так же в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

1. **Основные задачи программы:**

* организация процесса укрепления и развития материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения для создания условий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы;
* повышение эффективности финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных и ключевых задачах;

Настоящая программа разработана с целью создания оптимальных условий для пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года;

- «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390;

- с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями) СанПиН 2.4.1.2731 – 10;

- Санитарно-эпидемиологические требования к материально-техническому обеспечению и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, утвержденных приказом Минобразования России от 20.07.2011. № 2151.

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010. № 91; Приложение к письму Минобразования России от 17.11.2011 года № 03-877

1. **Комплексная оценка материально-технического состояния дошкольного образовательного учреждения**
   1. **Общая характеристика учреждения**

МАДОУ «Детский сад № 41» состоит из трех двухэтажных зданий основного корпуса, соединенных переходами на уровне первого этажа, и здания хозблока. Двухэтажное здание детского сада (высотой 6,9 м) соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Дата постройки здания – 1966 год. Общая площадь составляет 1919,6 кв.м.

Здания кирпичные, мощность детского сада по проекту – на 220 мест. Детский сад рассчитан на 12 групп. Укомплектованность детского сада по факту – 247 человек (100%).

*Проблемы, требующие решения:*

* Капитальный ремонт системы отопления;
* Капитальный ремонт канализационной системы;
* Замена внутренней электропроводки;
* Замена оконных блоков;
* Частичная замена материала для отделки пола лестничных клеток и маршей;
* Ликвидация трещин по зданию;
* Ремонт крыльца пищеблока;
* Укрепление цокольного этажа здания;
* Капитальный ремонт бойлера;
* Установка защитных устройств на отопительные приборы;
* Установка перегородок в туалетных комнатах;
* Приобретение детской мебели.
  1. **Месторасположение учреждения**

МАДОУ «Детский сад №41» расположен по адресу: 173016, Великий Новгород, ул. Технический проезд, д. 9, к.1.

* 1. **Состояние территории**

Территория участка детского сада составляет 1317 кв. метров. По периметру территория ограждена забором. Имеется наружное уличное освещение. Участок соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

*Проблемы, требующие решения:*

* изготовление и установка теневых навесов (4 шт);
* ремонт теневых навесов (3 шт);
* ремонт асфальтового покрытия по периметру здания детского сада и дорожек выхода;
* ремонт ограждения территории детского сада (забора);
* обрезка деревьев на территории;
* ремонт и дополнительная установка оборудования на детских участках;
  1. **Информация о наличии и техническом состоянии прогулочных теневых навесов (веранд)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего веранд по нормативу | Всего в наличии, шт. | Из них в хорошем состоянии | Из них требуют ремонта, шт. | Из них представляют угрозу обрушения | Необходимо отстроить заново | Затраты  тыс. руб. |
| 11 | 7 | 4 | 3 | нет | 4 | 900,0 |

* 1. **Оценка состояния системы охраны учреждения**

Учреждение охраняется сторожами в количестве 3 человек. Имеется система экстренного вызова полиции.

* 1. **Оценка состояния системы обеспечения безопасности учреждения**

Имеются в наличии АПО, планы эвакуации по этажам и здания, огнетушители, решетки на окнах, домофон, звонковая система оповещения.

В соответствии с актом №210/ТС технического состояния средств охранно – пожарной сигнализации от 6 апреля 2010 г. МАДОУ №41 оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО при УВД по В.Новгороду. Шлейфы сигнализации проложены в пластиковых коробах. Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-2 (КНФ – 1) подключен на РСПИ «LARS» (ATS – 100), который обеспечивает передачу сигнала на ПЦО по радиоканалу. Предусмотрено резервное питание – установлен БРП «СКАТ – 1200». ТСО смонтированы в 2008 году, находятся в исправном, рабочем состоянии и допущены к дальнейшей эксплуатации.

*Проблемы, требующие решения:*

* Установка металлической двери в помещении бухгалтерии
* Замена дверей хозблока
* Замена оконных блоков

1.7. **Оценка состояния оборудования пищеблока, медицинского кабинета**

Пищеблок оснащен соответствующим оборудованием (электроплита, универсальный привод, жарочный шкаф, электросковорода, электромясорубка, овощерезка, картофелечистка, электрокипятильник). Оборудование находится в удовлетворительном состоянии и соответствует норме по замерам сопротивления.

Медицинский кабинет оснащен соответствующим оборудованием (медицинский шкаф для хранения медикаментов, холодильник, кушетка, медицинские весы, ростомер, лампа для кварцевания). Оборудование находится в удовлетворительном состоянии и соответствует принятым стандартам.

*Проблемы, требующие решения:*

* Ремонт кладовой пищеблока
* Оснащение пищеблока:
  1. приобретение холодильника;
  2. замена моечных ванн.
     + косметический ремонт медицинского блока;
     + замена мебели медицинского кабинета;
     + приобретение бактерицидного облучателя.
  3. **Обеспеченность учреждения приборами учета потребления тепла, воды, электроэнергии**

В учреждении имеются приборы учета потребления тепла, воды, электроэнергии. Отчетность осуществляется в электронной системе АРМ МЭЭРО. Водоснабжение, отопление, канализация – централизованное.

*Проблемы, требующие решения:*

* Проведение поверки элекромагнитных вычислителей;
* Замена электросчетчика;
* Замена трансформаторов тока;

**1.9. Наличие заключения энергоаудита учреждения:**

ООО «ГК НовЭнергоАудит» от 26.10.2011, энергетический паспорт № ПОЭ-0051-11-0089

**2. Оценка соответствия учреждения санитарным нормам и правилам**

МАДОУ «Детский сад № 41» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по оценке санитарно-эпидемиологического благополучия.

1. **Требования предписаний, выданных органами, осуществляющими государственный надзор и контроль, подлежащих к исполнению**

В марте 2012 года была проведена плановая проверка с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на имущественном комплексе МАДОУ «Детский сад № 41». В результате обследования были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

* для складских и производственных помещений не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ;
* для отделки пола в переходах применены горючие материалы (линолеум).

Мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений внесены в план по развитию и укреплению материально-технического обеспечения учреждения.

*Проблемы, требующие решения:*

* проведение пожаудита для складских и производственных помещений;

В октябре 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области была проведена плановая проверка, в ходе которой были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

* на отопительных приборах отсутствуют защитные устройства;
* отсутствуют теневые навесы на четырех групповых участках и отсутствует ограждение с трех сторон всех 3 теневых навесов;
* замена разделочных столов на пищеблоке;
* холодильник требует замены;

Мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений внесены в план по развитию и укреплению материально-технического обеспечения учреждения.

1. **Перечень мероприятий по достижению поставленных целей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Необхо  димые  средств  тыс. руб. | 2012 год | 2013 год | 2014  год |
| 1. | Капитальный ремонт:   * крыши III и II корпусов; * изготовление и установка теневых навесов (4 шт); * ремонт теневых навесов (8 шт); * системы отопления; * канализационной системы; * внутреннего освещения; * замена оконных блоков в пищеблоке и гр. № 4, коридорах; * пищеблока; * замена горючего материала для отделки пола лестничных клеток и маршей; * замена двери в прачечной; * ремонт асфальтового покрытия по периметру здания детского сада и дорожек выхода; * ограждения территории детского сада (забора); * ликвидация трещин по зданию и укрепление цокольного этажа здания | 400  500  400  600  200  300  200  100  25  800  600 | \* 200 бюдж  \*  \*  \* 80 бюдж.  \* | \*130 бюд  \*100 б  \*  \*  \*90 б  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \* |
| 2. | Косметический ремонт:   * групповых помещений; * спален; * приемных; * коридоров; * кабинетов специалистов; * установка металлической двери в бухгалтерию * замена линолеума | 50  50  30  30  30  30  200 | \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  \* |
| 3. | Реконструкция здания и отдельных помещений, прилегающей территории:   * замена дверей хозблока; * ремонт фасада здания хозблока; * установка дополнительной секции отопления в музыкальном зале; * приобретение и установка защитных устройств на отопительные приборы; * обрезка деревьев на территории; * ремонт и дополнительная установка оборудования на детских участках; * ремонт бойлера | 60  60  15  50  50  100  100 | \*  \*  \*  \* | \*  \*  \*  \*  36 с  \*30 с  \* | \* |
| 4. | Ремонт и замена электропроводки | 200 | \* | \* |  |
| 5. | Оснащение пищеблока:   * замена жарочного шкафа; * замена разделочных столов; * приобретение холодильника для свежемороженой рыбы | 80  20  15 | \*  \* | \*40 с | \* |
| 6. | Автоматизация рабочих мест учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение посудомоечных машин, кухонного оборудования) | 200 | \* | \* | \* |
| 7. | Оснащение учреждения мебелью и техникой | 500 | \* | \* | \* |
| 8. | Оснащение групповых помещений, кабинетов, залов необходимым игровым, спортивным, здоровьесберегающим оборудованием, мягким инвентарем | 300 | \* | \* | \* |
| 9. | Оснащение игровых и физкультурных площадок | 300 | \* | \* | \* |

**Первоочередные мероприятия на 2013 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятия** | **необходимые**  **средства**  **тыс. руб.** | **источник**  **финанси-**  **рования** |
|  | * изготовление и установка теневых навесов (2 шт); * кап. ремонт системы отопления; * кап. ремонт канализационной системы; * внутреннего освещения; * замена оконных блоков в коридорах; * ограждения территории детского сада (забора); * ликвидация трещин по зданию и укрепление цокольного этажа здания * замена дверей хозблока; * ремонт бойлера * приобретение жарочного шкафа; * приобретение холодильной камеры для свежемороженой рыбы * замена линолеума на путях эвакуации, в групповых помещениях | **280**  **600**  **100**  **300**  **200**  **800**  **300**  **60**  **100**  **80**  **15**  **200** | Бюджет  внебюджет  внебюджет  внебюджет  внебюджет,  бюджет |

1. **Ожидаемый результат реализации Программы по развитию и укреплению материально – технического обеспечения**

В результате реализации Программы по развитию и укреплению материально – технического обеспечения учреждения ожидается:

1. Создание материально – технической базы, способствующей полноценному развитию детей и качественной реализации оказываемых в ДОУ дошкольных образовательных услуг:

* обогащение предметно – пространственной среды ДОУ;
* создание благоприятных условий для комфортного пребывания детей в ДОУ;
* обогащение образовательного процесса учебно-методическим и игровым комплексом;
* расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно – педагогическую среду;
* повышение уровня здоровья воспитанников и персонала учреждения.

1. Улучшение материально – технических и медико – социальных условий пребывания детей в учреждении:

* соблюдение в ДОУ требований к материально – техническим условиям в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
* выполнение требований СанПиНа 2.4.1.3049-13;
* выполнение требований по обеспечению безопасности учреждения;
* проведение пожаудита и выполнение требований пожарной безопасности на имущественном комплексе МАДОУ;
* уменьшение количества предписаний, выданных органами, осуществляющими госнадзор и контроль.

1. **Механизм реализации Программы и порядок контроля**

1.Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет руководитель учреждения. Руководитель учреждения, с учётом выделенных бюджетных средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

* представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;
* мероприятия Программы планируются реализовывать совместно с органами местного самоуправления;
* осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий Программы;
* осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы

2. По итогам очередного отчетного года руководитель учреждения, главный бухгалтер, старший воспитатель, завхоз проводят оценку эффективности реализации программы.

3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 1 раз в полугодие представляет отчет о динамике позитивных изменений материально-технической базы учреждения и эффективности использования финансовых средств.

4. Ответственный за размещения информации на сайте учреждения размещает информацию о ходе реализации программы 1 раз в год, и по мере обновления информации.

4. Объемы финансирования Программы.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского, областного и федерального бюджета путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий, установленных Программой.

Перечень работ, выполненных в 2012-2013 годах

**МАДОУ «Детский сад № 41»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  (указать виды работ) | **2012** год  Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | **2013** год  Источники финансирования (тыс. руб.) | | | | Примечание |
| Федеральные средства (модернизация) | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджет учреждения | Федеральные средства (модернизация) | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджет учреждения |
| 1 | Ремонт кровли |  |  | 200,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |
| 2 | Замена горючих материалов на не горючие (облицовка плиткой) |  |  | 80,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 3 | Ремонт веранд |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4. | Ремонт пищеблока |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |
| 5. | Косметический ремонт групп |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| 6. | Замена линолеума в групповых помещениях |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 40,0 |  |
| 7. | Замена двери в прачечной |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка окон |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| 9. | Изготовление детских беседок |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Спонсоры |
| 10. | Замена электропроводки на пищеблоке |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 11. | Замена контура заземления |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
| 12. | Замена санприборов |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | **280,0** | **200,0** |  |  | **320,0** | **340,0** |  |

Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы (таблица 3) носят прогнозный характер и подлежат уточнению.

5.1. Раздел «Ремонты»

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | Ремонт отмостки |  |  |  | 200,0 | 200,0 | смета |
| 2 | Ремонт цоколя |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 3 | Ремонт фасада хозблока |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 4 | Ремонт кровли | 200,0 | 130,0 |  | 300,0 |  |  |
| 5 | Ремонт парапетов |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Ремонт вентшахт (прачечная, крыша) |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 7 | Замена оконных блоков | 110,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 |  |
| 8 | Замена дверей (хозблока, 3 корпуса, бухгалтерии, прачечной) | 30,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 10 | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 11 | Ремонт системы отопления (замена регистров розлива) |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 12 | Теплоизоляция труб на ГВС |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 13 | Теплоизоляция труб на системе отопления |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена санприборов (поддоны, раковины,унитазы) |  | 5,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 15 | Ремонт системы электроосвещения |  | 45,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 16 | Ремонт кладовой пищеблока |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 17 | Установка защитных устройств на отопительные приборы |  |  | 100,0 |  |  | Предписание Роспотребнадзора  31.10.2011 № 703  (до 01.09.2012) |
| 18 | Ремонт спортзала (замена окон, ограждение, косметика) |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 19 | Установка перегородок в туалетных комнатах |  |  | 80,0 | 80,0 |  | Предписание Роспотребнадзора  31.10.2011 № 703  (до 01.09.2012) |
| 20 | Ремонт медицинских кабинетов |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 21 | Ремонт крылец (2 крыльца ясельных групп, пищеблока) |  |  |  | 50,0 | 30,0 |  |
| 22 | Ремонт козырьков над входами - |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 23 | Установка пандуса |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 24 | Установка веранд |  |  | 300,0 | 300,0 |  | смета Предписание Роспотребнадзора  31.10.2011 № 703  (до 01.09.2012) |
| 25. | Ремонт веранд |  | 100,0 |  | 100,0 |  | смета Предписание Роспотребнадзора  31.10.2011 № 703  (до 01.09.2013) |
| 26. | Ремонт бойлера |  |  | 50,0 |  |  | смета |
| 27. | Замена горючих материалов на не горючие (облицовка плиткой) | 80,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| 28. | Косметический ремонт пищеблока |  | 120,0 |  |  |  |  |
| 29. | Косметический ремонт групп | 30,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 30. | Замена линолеума | 30,0 | 40,0 |  |  |  |  |
| 31. | Обработка косоуров |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | **480,0** | **630,0** | **1270,0** | **2180,0** | **2130,0** |  |

5.2. Раздел «Оборудование для пищеблоков»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | Приобретение торгово-технологического обору­дования:  - холодильник  -морозильник  - плита  - пищеварочный котел  - овощерезка  -жарочный шкаф  - замена моечных ванн |  | 20,0  40,0 | 30,0  50,0 | 60,0  30,0  20,0 | 150,0  20,0 | Спонсоры 2013  Спонсоры 2013 |
|  | Всего |  | **60,0** | **80,0** | **110,0** | **170,0** |  |

5.3. Раздел «Оборудование для образовательных учреждений (производственное, спортивное, медицинское и т.д)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1. | Приобретение медицинского оборудования (указать наименование)  - кушетка медицинская  - ширма медицинская  - прививочный стол  - бактерицидный облучатель воздуха  - стеллаж |  |  | 5,0  3,0  3,0  5,0  5,0 |  |  |  |
| 2. | Приобретение спортивного оборудования (указать наименование)  - мячи  - гантели  - маты  - обручи  -шведская стенка  - скамейки спортивные |  |  | 5,0  2,0 | 6,0  3,0  5,0 | 20,0 |  |
| 3. | Приобретение оборудования: прачечная:  - стиральные машины (2 шт.)  - утюги |  |  |  | 30,0  4,0 | 30,0 |  |
| 4. | Изготовление хозяйственных шкафов |  | 28,0 | 20,0 |  |  | Спонсоры 2013  Предписание Роспотребнадзора  25.04.2013 № 594  (до 01.09.2013) |
| 5. | Приобретение игрового и спортивного оборудования для участков |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Всего: |  | **28,0** | **98,0** | **98,0** | **100,0** |  |

5.4. Раздел «Компьютерное и мультимедийное оборудование

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | Приобретение компьютерных систем (указать наименование)  - ПК (3 шт) |  |  | 60,0 |  | 40,0 |  |
| 2 | - проектор/экран |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 3 | - интерактивная доска |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Всего |  |  | **60,0** | **70,0** | **40,0** |  |

5.5. Раздел «Пополнение фондов дошкольной библиотеки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | Приобретение учебников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение наглядных пособий |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 3 | Методический комплект к основной образовательной программе |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Всего |  |  | **35,0** | **35,0** | **35,0** |  |

5.6. Раздел «Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | 2012 год  (тыс. руб.) | 2013 год  (тыс. руб.) | 2014 год  (тыс. руб.) | 2015 год  (тыс. руб.) | 2016 год  (тыс. руб.) | Примечание |
| 1. | Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников  - ограждение участков ясельных групп | 8,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Спонсоры 2012 |
| 2. | Установка или ремонт ограждения |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 3. | Ремонт или восстановление уличного освещения | 6,0 | 2,0 |  |  | 200,0 | Спонсор 2012, 2013 |
| 4. | Ремонт асфальтового покрытия территории учреждения |  |  |  | 300,0 | 200,0 |  |
| 5. | Спиливание деревьев |  | 36,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | Спонсор 2013 |
| 6. | Ремонт пожарных лестниц |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 7. | Приобретение газонокосилки и снегоуборочной техники |  |  | 10,0 | 30,0 |  |  |
|  | Всего | **14,0** | **38,0** | **55,0** | **935,0** | **1015,0** |  |